## Slide 1
EVALUACIÓN EX POST A COMPLEJOS FRONTERIZOS
BOREAL Investigación y Consultoría
Noviembre 2012
PRESENTACION RESULTADOS Y CONCLUSIONES

## Slide 2: Estructura presentación
Introducción y aspectos metodológicos
Análisis de Satisfacción de Usuarios internos y Externos
Evaluación de proyectos al término de su ejecución
Análisis de Oferta y Demanda por Servicios prestados por los complejos
Análizar del modelo de gestión que opera en los complejos fronterizos
Análizar de importancia económica relativa de los complejos fronterizos
Conclusiones

## Slide 3: Introducción y aspectos metodológicos
Objetivo general de la evaluación
  Efectuar la evaluación ex post de la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura de cuatro complejos fronterizos, extrayendo lecciones a fin de realizar recomendaciones de la metodología de evaluación ex ante y de priorización para este tipo de iniciativas de inversión pública.
Objetivos específicos
  Comparar proyectos programados (con RS) con lo ejecutado
  Comparar oferta y demanda actuales
  Medir Satisfacción de usuarios internos y externos
  Análisis de modelo de gestión
  Análisis de importancia relativa de los complejos
  Proponer recomendaciones a la metodología

## Slide 4: Introducción y aspectos metodológicos
Plazo de ejecución Marzo y Septiembre 2012
Metodologías utilizadas
  Recolección información secundaria
    Documentación SNI: fichas IDI, documentación de la formulación y del análisis técnico, “carpetas de proyectos”
    Documentación de iniciativas pero externa al SNI: Documentación (no SNI) de instituciones emplazadas, sitio web de transparencia, etc.
    Simulaciones efectuadas siguiendo procedimientos descritos en metodologías
  Entrevistas (50+)
  Encuestas a usuarios (437) y funcionarios (107+)
  Cuatro visitas de inspección técnica
Complejos analizados
  Chacalluta
  Colchane
  Puesco
  Cardenal Samoré
Notes: Incorporar una diapo con :
Fotos, metrajes, y montos de cada proyecto.

## Slide 5: Aspectos relevantes de los complejos
 | Superficie total | Monto ejecutado último proyecto
Chacalluta | 3.489,8 | 2506
Colchane | 2560,8 | 797
Puesco | 1394 | 678
C. Samoré | 2897,2 | 295

## Slide 6: I. Evaluación de Proyectos al término de su ejecución: Comparación programado v/s. ejecutado
La mayoría de la información no se registra en el Susbistema de análisis técnico
    Fuente: información SNI (BIP y Carpetas de proyectos)
A. Plazos de ejecución
B. Costos de ejecución
Complejo | valor
Chacalluta | 66%
Colchane | S/I
Puesco | 108%
C. Samoré (1) | 138%
C. Samoré (2) | 181%
Complejo | valor
Chacalluta | 137%
Colchane | 116%
Puesco | 108%
C. Samoré (1) | 109%
C. Samoré (2) | 105%

## Slide 7: I. Evaluación de Proyectos al término de su ejecución
C. Magnitudes de proyecto
  Fuente: información SNI y constatación en terreno
Chacalluta
Incorporación de módulos para servicios no considerados
Cambio en el uso de pistas (buses y vehículos particulares),
Colchane
Sala de cámara de televigilancia: no se usa.
Oficinas destinadas al control migratorio y aduanero en área de control de camiones: no se utilizan.
Puesco
Sala equipo electrógeno no cumple requisitos de ventilación y aislación: permanente caídas del sistema eléctrico.
C. Samoré
Galpón para revisión de carga peligrosa nunca utilizado
Escáner de revisión de equipaje en desuso por problemas en el diseño
Los diseñadores terminan siendo quienes definen el Programa arquitetónico
Marcada diferencia entre requerimientos del perfil con dimensión de proyectos y programas arquitectónicos y más aún con lo ejecutado
Notes: NO existe dimensionamiento de los costos de trasaporte en las zonas airladas

## Slide 8: I. Evaluación de Proyectos al término de su ejecución
D. Calidad de infraestructura:
  Fuente: Constatación en terreno
Notes: Detallar que la forma en que se construyeron estos gráficos si se trata de percepciones y de quien, en relación con
OJO: Normativa de edificación pública del MOP
Detallar que se trata de la observación de un par de dias.
Tomar en cuenta el momento de la formulación par emitir juicios sobre la antigüedad de la formulación

## Slide 9: I. Evaluación de Proyectos al término de su ejecución
Chart: TMDA Personas
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-99 | 6272.3616 | 6173.0055 | 7284.2849
Real 2000-2011 | 7284.2849 | 8060.0658 | 7658.7452 | 7799.8356 | 8074.789 | 9549.6986 | 10228.5671 | 11329.7918 | 11822.3014 | 10969.4685 | 11262.0329 | 12350.6849 | 13723.3671
Chart: TMDA Carga (Tons)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-99 | 567.8366 | 474.9805 | 857.8456
Real 2000-2011 | 857.8456 | 1639.445 | 975.6182 | 816.3727 | 880.3426 | 1007.9122 | 866.6814 | 825.5574 | 784.825 | 875.6229 | 806.1953 | 1029.3733 | 1015.9732
CHACALLUTA
Chart: TMDA Vehículos
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-2006 | 29.726 | 29.4219 | 14.8356 | 19.5479 | 21.463 | 20.5096 | 24.2603 | 26.7534 | 35.1726 | 53.6164
Real 2007-2011 | 53.6164 | 71.0959 | 90.1973 | 72.7342 | 69.1205 | 88.9973
Chart: TMDA Personas
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-2006 | 330.8027 | 328.4164 | 198.2137 | 151.5342 | 147.9288 | 176.4712 | 239.0219 | 292.8932 | 415.8521 | 587.326
Real 2007-2011 | 587.326 | 679.9699 | 832.463 | 809.189 | 774.5918 | 860.8274
Chart: TMDA Vehículos
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-99 | 937.7178 | 957.7425 | 1147.0164
Real 2000-2011 | 1147.0164 | 1198.3726 | 1151.8411 | 1214.1644 | 1280.7068 | 1468.4164 | 1607.7507 | 1802.1562 | 1876.389 | 1774.4192 | 1762.1123 | 1863.7151 | 2064.874
Chart: TMDA Carga (Tons)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-2006 | 309.78 | 306.7128 | 196.2462 | 124.1587 | 113.147 | 125.2663 | 199.6644 | 211.7624 | 197.2891 | 362.3935
Real 2007-2011 | 362.3935 | 488.3856 | 642.6864 | 527.4587 | 473.3808 | 603.6151
Chart: TMDA Vehículos
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-99 | 40.9726 | 52.326 | 58.1973
Real 2000-2011 | 58.1973 | 66.3781 | 81.6548 | 66.9863 | 76.7205 | 75.6219 | 75.6466 | 86.7562 | 94.8795 | 97.8658 | 103.5699 | 115.4521 | 164.9562
Chart: TMDA Personas
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-99 | 220.2877 | 265.6877 | 285.6767
Real 2000-2011 | 285.6767 | 316.8904 | 350.6274 | 315.1808 | 362.4411 | 365.3534 | 354.1397 | 405.8904 | 433.4466 | 437.7534 | 435.5315 | 487.1342 | 688.326
Chart: TMDA Carga (Tons)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-99 | 0.0074411 | 0.11248 | 0.85162
Real 2000-2011 | 0.85162 | 0.162 | 0.0054795 | 0.033186 | 0.022671 | 0.029041 | 0.020822 | 0 | 0.0068493 | 0.0089041 | 0.028767 | 0 | 0.016301
COLCHANE
PUESCO
Chart: TMDA Vehículos
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-2000 | 228.3233 | 271.8438 | 290.1726 | 312.9315
Real 2000-2011 | 312.9315 | 305.9973 | 278.9973 | 306.1041 | 329.6356 | 354.6438 | 376.3753 | 426.5753 | 466.5178 | 488.6767 | 481.2849 | 413.0521
Chart: TMDA Personas
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-2000 | 770.8219 | 915.3973 | 946.9288 | 1015.1616
Real 2000-2011 | 1015.1616 | 1001.8795 | 1018.7781 | 1269.4685 | 1525.6795 | 1561.3479 | 1700.2274 | 1861.611 | 1998.8521 | 2003.8658 | 1986.389 | 1659.7041
Chart: TMDA Carga (Tons)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Real 1997-2000 | 516.5141 | 637.9151 | 492.3285 | 548.5509
Real 2000-2011 | 548.5509 | 414.7846 | 468.3978 | 533.9808 | 622.6082 | 854.5793 | 809.3524 | 1037.5581 | 1003.8143 | 866.9849 | 857.102 | 613.374
C. SAMORE
E. Demanda efectiva de los complejos:
  Fuente: Información secundaria y simulaciones siguiendo metodología SNI

## Slide 10: II. Análisis de Oferta y Demanda por Servicios prestados por los complejos
Oferta efectiva de los complejos:
  Fuente: información secundaria instituciones emplazadas
Complejo | Servicios | Duración turno | Dotación turno Mañana | Dotación turno Tarde |  | Dotación turno Noche
Chacalluta | PDI | 3 turnos de 8 hrs. | 20 a 24 | 20 a 24 |  | 4 a 5
 | SNA | 3 turnos de 8 hrs. | 18 | 21 |  | 4
 | SAG | 3 turnos de 8 hrs. | 16 a 17 | 16 a 17 |  | 8 a 9
 | Total |  | 54-59 | 54-59 |  | 16-18
Complejo | Servicios | Duración turno | Dotación turno (único) |  | Reforzamiento | 
Colchane | PDI | 1 turno de 12 hrs. | 6 |  | 0 | 
 | SNA | 1 turno de 12 hrs. | 6 |  | 0 | 
 | SAG | 1 turno de 12 hrs. | 4 |  | 1 | 
 | Total |  | 16 |  | 1 | 
Puesco | PDI | 1 turno de 12 hrs. | 3 |  | 2-3 | 
 | SNA | 1 turno de 12 hrs. | 3 |  | 1-2 | 
 | SAG | 1 turno de 12 hrs. | 2 |  | 1-2 | 
 | Total |  | 8 |  | 4-7 | 
Cardenal Samoré | PDI | 1 turno de 12 hrs. | 5 |  | 2 | 
 | SNA | 1 turno de 12 hrs. | 6 |  | 2 | 
 | SAG | 1 turno de 12 hrs. | 7 |  | 4 | 
 | Total |  | 18 |  | 8 | 
Minutos hombre disponibles(*)
19.500
7.800
19.110
Minutos hombre disponibles(*)
3.000
3.000
2.400
1.200
1.200
1.200
3.600
4.200
6.000
Notes: Énfasis en la equivalencia.
La naturaleza de los procedimientos efectuados en los complejos permite observar su heterogeneidad, particularmente en el caso del SAG
Ojo con el análisis

## Slide 11: II. Análisis de Oferta y Demanda por Servicios prestados por los complejos
Oferta efectiva de los complejos
  Las instituciones emplazadas en los complejos no cuentan con estándares (funcionales y aplicados en la práctica) de tiempos de atención
  La oferta de servicios se cuantifica en función de la cantidad de funcionarios puestos a disposición por cada servicio
  Producto de lo anterior, la estimación de la cantidad de atenciones potenciales no es posible
  La información de cargas de trabajo y distribución de funcionarios por turno es administrada individualmente por cada Institución

## Slide 12: II. Análisis de Oferta y Demanda por Servicios prestados por los complejos
Brecha entre oferta y demanda
  No obstante la constatación de que la demanda es efectivamente atendida, la no existencia de estándares en tiempos de atención no permite estimar adecuadamente un déficit (o superavit)
  Dada la volatilidad de la demanda por los servicios prestados en los complejos fronterizos, las estimaciones de demanda formuladas vía TMDA son insuficientes
  La formulación de este tipo de iniciativas de inversión requiere (expresamente) estimaciones consistentes con la estacionalidad de la demanda no sólo anual sino que también diaria

## Slide 13: II. Análisis de Oferta y Demanda por Servicios prestados por los complejos
Estimación de Rentabilidad Social(1)
  Se observa déficit importante de información que permita estimar adecuadamente la rentabilidad social de estas iniciativas, cualquiera sea la cohorte temporal.
  Revisión de la literatura internacional
    Los beneficios son considerados mayoritariamente como intangibles
    Cuando son tangibles, su valorización depende de la disponibilidad de información secundaria
    Destaca la dificultad en aislar los beneficios que aporta su funcionamiento considerando la multiplicidad de variables que simultáneamente deben ser consideradas.
  Resulta poco factible la posibilidad de usar contrafactuales que permitan aislar adecuadamente los efectos

## Slide 14: Algunos aspectos a relevar del trabajo en I y II
Se detectan importantes vacíos de información en relación con estas iniciativas
  No se puede determinar si la información que se logra reunir para esta evaluación es toda la información (relevante) que se generó en la formulación y el análisis técnico de la iniciativa
  Dispersión importante de documentación entre actores relacionados
  Existen procesos de toma de decisiones y financiamiento de inversión “invisibles” para el SNI
Información del SNI precaria que dificulta la evaluación de la bondad y precisión de los subprocesos de formulación y de análisis técnico

## Slide 15: III. Análisis de Satisfacción de Usuarios internos y Externos
Satisfacción Usuarios Externos
Chart: Satisfacción global con el complejo
| Chacalluta | Colchane | Puesco | Samoré
Infraestructura | 0.739 | 0.822 | 0.91 | 0.591
Equipamiento | 0.818 | 0.868 | 0.966 | 0.758
Funcionamiento | 0.782 | 0.801 | 0.85 | 0.789

## Slide 16: III. Análisis de Satisfacción de Usuarios internos y Externos
Dimensiones de análisis usuarios internos (2)
Chart: CONFORTABILIDAD de áreas de la atención usuaria
| Chacalluta | Colchane | Puesco | C. Samoré
Luminosidad | 3.9 | 5.1 | 3.8 | 4.3
Condiciones térmicas | 2.8 | 2.4 | 6.5 | 4.3
Aislación acústica | 3 | 3.9 | 5.2 | 3.6
Chart: SEGURIDAD de las instalaciones
| Chacalluta | Colchane | Puesco | C. Samoré
A los trabajadores del complejo | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 4
A los usuarios | 3 | 4.5 | 5.3 | 3.9
Al equipamiento del complejo | 2.7 | 4.6 | 3.5 | 3.7
Chart: CONFORTABILIDAD de recintos para descanso de los funcionarios
| Chacalluta | Colchane | Puesco | C. Samoré
Luminosidad | 3.3 | 5 | 5.6 | 5.4
Condiciones térmicas | 3 | 2.5 | 6.5 | 4.9
Aislación acústica | 2.7 | 4.1 | 5.1 | 5
Chart: FUNCIONALIDAD de las instalaciones según tareas a desarrollar
| Chacalluta | Colchane | Puesco | C. Samoré
Tareas de control | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 4.5
Trabajos de oficina | 4.1 | 4.8 | 6.1 | 5.2
Coordinación interservicios | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 5.2

## Slide 17: IV. Análisis del modelo de gestión que opera en los complejos fronterizos
Capacidad como función de la organización interna de servicios
Compra de equipamiento = modificación de destinación y funcionalidad de recintos
Ningún complejo, cuenta con planes de contingencia formales para atender situaciones emergentes.
La coordinación con el país vecino depende de las relaciones específicas en cada complejo.
Problemas transversales: conectividad y seguridad de la información y de suministro eléctricos que dificultan las labores de control.
La optimización de procesos requiere modificar funciones de control que no dependen de UPF

## Slide 18: Conclusiones y Recomendaciones(1)
En relación con el proceso de formulación de las iniciativas
  CONCLUSIONES
    Complejidad intrínseca: Coordinación de al menos 4 instituciones
    Escaso nivel de estandarización en la documentación que respalda la iniciativa formulada, particularmente en lo relativo a flujos y costos de operación
    La Centralización de la formulación en la UPF ha permitido mejorar la formulación de este tipo de iniciativas
  RECOMENDACIONES
    Se recomienda avanzar en la estandarización y profundización de los requisitos de información solicitados a este tipo de proyectos
      Estándares de tiempos de atención de instituciones emplazadas
      Información de gastos de operación de servicios emplazados

## Slide 19: Conclusiones y Recomendaciones(2)
En relación con las estimaciones de demanda
  CONCLUSIONES
    Escasa información encontrada respecto de estimaciones de demanda
    En la formulación no se analiza por separado los distintos tipos de demanda de los complejos fronterizo (existiendo información del SNA que lo permitiría)
    Las simulaciones efectuadas usando información y procedimientos rutinarios del SNI generan estimaciones que en todos los casos resultan erróneas
  RECOMENDACIONES
    Se recomienda efectuar estimaciones de demanda separadas por tipo de usuario
    Dada la alta impredictibilidad de la demanda se recomienda un enfoque constructivo modular que permita escalar soluciones con facilidad

## Slide 20: Conclusiones y Recomendaciones(3)
En relación con las estimaciones de oferta
  CONCLUSIONES
    La formulación no considera con precisión y detalle el tipo de servicios prestados en los complejos fronterizos y la interrelación entre servicios nacionales y de países vecinos
    La formulación no considera estándares por tipos de servicios prestados en particular de duración de las atenciones, lo cual no permite hacer una adecuada de estimación de oferta y compararla con la demanda para determinar brechas
  RECOMENDACIONES
    Se recomienda formular estándares para todos los servicios prestados en los complejos fronterizos, particularmente de tiempos máximos, por servicios emplazados y global
    La medición de oferta sobre estándares permitirá evidenciar déficit sobre los que se sustenta la formulación de estas iniciativas

## Slide 21: Conclusiones y Recomendaciones(4)
En relación con mediciones de línea base
  CONCLUSIONES
    Las Instituciones que prestan servicios en los Complejos no efectúan mediciones periódicas de tiempos de atención
    Ello resta profundidad y validez a los diagnósticos sobre los que se fundamenta la presentación de este tipo de iniciativas al SNI
  RECOMENDACIONES
    Para la presentación y evaluación ex ante de este tipo de iniciativas contemplar expresamente el requisito de respaldar la formulación con mediciones de línea base que permitan evidenciar los déficit que se espera cubrir con la materialización de las iniciativas

## Slide 22: Conclusiones y Recomendaciones(5)
Inversiones y gastos no incluidos en la formulación
  CONCLUSIONES
    En todos los complejos estudiados se detecta un volumen importante de gastos e inversiones no contemplados originalmente en la formulación de las iniciativas
    Un volumen importante de dicha inversión no pasa por el SNI
    La información de gastos operacionales de los complejos no se administra centralizadamente
  RECOMENDACIONES
    Potenciar el rol de la UPF en la formulación de estas iniciativas y en la gestión cotidiana de los complejos de manera de concentrar la información de inversiones y gastos de cada complejo
    Para la evaluación de este tipo de iniciativas se debe requerir expresamente dichos antecedentes

## Slide 23: Conclusiones y Recomendaciones(6)
Enfoque de rentabilidad social a aplicar
  CONCLUSIONES
    La evaluación de los beneficios asociados a la materialización de este tipo de iniciativas resulta particularmente complejo, particularmente en lo relativo a aislar el efecto real de su funcionamiento sobre variables como el desarrollo económico regional, la reducción de la delincuencia y/o el narcotráfico, la defensa del patrimonio fitozoosanitario
    De acuerdo a la experiencia internacional muchos de dichos beneficios son declarados expresamente como intangibles
  RECOMENDACIONES
    Se recomienda usar criterio costo eficiencia e ir avanzando en el desarrollo de estudios que eventualmente puedan en algún momento permitir la aplicación de criterio costo beneficio

## Slide 24
FIN